# Приложение №2

к решению Совета депутатов

МО «Рахьинское городское поселение»

от «21» марта 2012 №11 (271)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

МО «РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2012 ГОД

## ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

МО «РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2012 ГОД

| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МО «РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2012 ГОД (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
| Период реализации Программы | 2012 год |
| Цели Программы | Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образования; развитие малоэтажного жилищного строительства |
| Задачи Программы | Консолидация финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; ликвидация 4 многоквартирных аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2010 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу; долевое участие в строительстве многоквартирных малоэтажных домов в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке |
| Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы | Средства федерального бюджета – 19 974,729 тыс.руб. Средства бюджета Ленинградской области – 8 134,796 тыс. руб. Средства бюджета муниципального образования – 4 380,275 тыс. руб. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Расселяемая площадь – 1009 кв. метра; Количество расселяемых помещений - 32 ед.; Количество переселяемых жителей - 68 чел. |
| Разработчик Программы | МКУ «Единая Служба Заказчика» |
| Стоимость разработки Программы | Без финансовых затрат |
| Представитель заказчика Программы | МКУ «Единая Служба Заказчика» |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования |
| Участники Программы | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Правительство Ленинградской области, комитет по строительству Ленинградской области, Администрация муниципального образования |
| Фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя Программы | Саморуков Александр Николаевич – Глава администрации МО, тел.8(813 70)66 239 |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы и целевым использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляет Совет депутатов МО. Оценку результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Совет депутатов МО. Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются: Администрацией муниципального образования в комитет по строительству Ленинградской области - в сроки, установленные комитетом по строительству Ленинградской области. |

## 1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в Ленинградской области усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

По данным на 1 января 2011 года площадь признанных аварийными многоквартирных жилых домов составляет 6854,2 тыс. квадратных метров, требуется переселение 337 жителей.

Большую долю аварийного жилья составляет жилье, занимаемое на условиях социального найма и являющееся муниципальной собственностью.

Участие в программе и получение дополнительной финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства позволит не только переселить граждан из аварийного жилищного фонда, а также будет способствовать строительству многоквартирных малоэтажных домов.

## 2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

сокращение доли аварийного жилья в МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

развитие малоэтажного жилищного строительства.

Основными задачами Программы являются:

консолидация финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд);

ликвидация 4 многоквартирных аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2010 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу;

долевое участие в строительстве многоквартирных малоэтажных домов в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке.

## 3. Сроки реализации Программы

Реализация программы - 2012 год.

## 4. Мероприятия Программы

Программой предусматривается переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства:

жилых домов с количеством этажей не более трех, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

многоквартирных домов с количеством этажей не более трех, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

долевое участие в строительстве малоэтажных жилых домов для предоставления гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, или гражданам - собственникам жилых помещений по договорам мены;

расселение 4 многоквартирных аварийных домов, расположенных на территории МО;

переселение 68 человек из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2010 года и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В целях реализации Программы подготовлен Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (приложение 1 к Программе).

## 5. Объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области и средств бюджета муниципального образования

Объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета и средств бюджетов муниципальных образований определяется Фондом и составляет 38,52 процента от общего объема финансирования.

Определение минимальной доли долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований определяется в соответствии с бюджетной обеспеченностью муниципального образования.

Софинансирование из бюджетов различных уровней в 2012 году осуществляется исходя из данных расчетной бюджетной обеспеченности поселений, примененной в расчете распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2012 год в соответствии с таблицей 1.

### Таблица 1

| Расчетная бюджетная обеспеченность | 0,70 -0,79 |
| --- | --- |
| Софинансирование из областного бюджета, процентов | 65 |
| Софинансирование из бюджета муниципального образования,процентов | 35 |

## 6. Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию Программы

Объем средств на проведение в рамках реализации Программы мероприятий по переселению граждан из аварийных жилых домов определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений, планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади помещений в аварийных многоквартирных домах – 32 200 рублей.

Распределение средств представлено в таблице 2.

### Таблица 2

| N п/п | Наименование муниципального образования | Общий объем финансиро- вания Программы (тыс.руб.) | Средства Фонда (тыс. руб.) | Средства областного бюджета (тыс. руб.) | Средства местных бюджетов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района | 32 489,800 | 19 974,729 | 8 134,796 | 4 380,275 |

Предельная стоимость 1 кв.метра

### Таблица 3

| N п/п | Наименование муниципального образования | Расчетная стоимость одного квадратного метра жилья (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района | 32200 |

### Таблица 4

Расселяемая площадь

| N п/п | Наименование муниципального образования | Площадь расселяемых помещений (кв. м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района | 1009 |

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, предоставляется жилая площадь, размеры и качество которой определяются исходя из установленных законодательством гарантий государства перед указанными гражданами.

Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляются в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта Ленинградской области. При этом отказы граждан, в том числе неоднократные, от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта Ленинградской области.

Способами переселения граждан из аварийного жилищного фонда могут являться:

предоставление гражданам, переселяемым в соответствии с Программой из аварийного жилищного фонда, жилого помещения по договору социального найма;

предоставление гражданам, переселяемым в соответствии с Программой из аварийного жилищного фонда, жилого помещения по договору мены на другое, вновь построенное помещение.

## 7. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств Фонда, средств областного бюджета и средств бюджетов муниципальных образований.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств Фонда и средств областного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляется в порядке межбюджетных отношений в форме субсидий муниципальному образованию.

## 8. Планируемые показатели выполнения Программы

Основным показателем выполнения Программы является количество переселенных в 2012 году граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде.

В рамках реализации Программы подлежат переселению 64 человека из 4 аварийных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2010 года (таблица 6).

### Таблица 5

| N п/п | Наименование муниципального образования | Количество аварийных домов (ед.) | Количество человек | Расселяемая площадь (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района | 4 | 68 | 1009 |

Реализация Программы позволит ликвидировать 1009. квадратных метров жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2010 года, и обеспечит:

выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

создание на территории поселения благоприятных условий для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

снижение социальной напряженности;

улучшение состояния здоровья населения.

Планируемые показатели выполнения программы приведены в приложении 2 к Программе.

## 9. Оценка эффективности реализации Программы

Общая оценка эффективности реализации мероприятий Программы определяется достижением следующих запланированных целевых показателей выполнения Программы:

расселенная площадь – 1009 квадратных метров;

количество расселенных помещений - 32 единицы;

количество переселенных граждан - 68 человек.

Социальная эффективность реализации Программы заключается в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

## Приложение 1

к Программе...

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируе- мая дата окончания переселе-ния | Планируе- мая дата сноса МКД | Число жителей - всего (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Допол- нитель- ные источ- ники финан- сиро- вания (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего (ед.) | в том числе | всего (кв.м) | в том числе | всего (руб.) | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собствен- ность (ед.) | муни-ципаль- ная собствен- ность(ед.) |  | частная собственность (ед.) | муни-ципаль- ная собствен- ность(ед.) |  | за счет средств Фонда (руб.) | за счет средств бюджета субъекта РФ (руб.) | за счет средств местно-го бюд жета (руб.) |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 1. Муниципальное образование Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| --- |
| Итого по МО:4 МКД, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки | 68 | 68 | 1546.1 | 32 | 5 | 27 | 1009 | 159.4 | 849.6 | 32489800 | 19974729 | 8134796 | 4380275 |  |
| 1 | пос.Рахья, ул.Ленинградское ш.,д.6 | 42 | 16.06. 1995 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 26 | 26 | 465.2 | 12 | 3 | 9 | 465.2 | 117.8 | 347.4 | 14979440 | 9209360 | 3750552 | 2019528 |  |
| 2 | пос.Рахья, ул.Железнодорожная, д.7 | 110 | 19.09. 1988 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 16 | 16 | 228.7 | 5 | 1 | 4 | 120.4 | 15.1 | 105.3 | 3876880 | 2383506 | 970693 | 522681 |  |
| 3 | пос.Рахья, ул.Комсомола, д.11 | 67 | 17.09. 1998 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 11 | 11 | 301.5 | 8 | 1 | 7 | 208.2 | 26.5 | 181.7 | 6704040 | 4121644 | 1678557 | 903839 |  |
| 4 | пос.№13, д.10 | 77 | 14.07. 1999 | 30.11.2012 | 30.12.2012 | 15 | 15 | 550.7 | 7 | 0 | 7 | 215.2 | 0 | 215.2 | 6929440 | 4260219 | 1734994 | 934227 |  |

## Приложение 2

к Программе...

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ

РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ"

| N п/п | Наименование МО | Расселенная площадь (кв. м) | Количество расселенных помещений (ед.) | Количество переселенных жителей (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квар- тал | II квар- тал | III квар- тал | IV квартал | Всего | I квар- тал | II квар- тал | III квар- тал | IV квар- тал | Всего | I квар- тал | II квар- тал | III квар- тал | IV квар- тал | Всего |
| 1 | Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района |  |  |  | 1009 | 1009 |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  | 68 | 68 |